АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 23.12.2025г  . №39-п                                                              с.Терновка

# Об утверждении муниципальной программы

# «Ремонт и содержание автомобильных дорог

# и сооружений на них в границах                                                                               Терновского муниципального                                                                           образования на 2025 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО "О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области", администрация Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах Терновского муниципального образования на 2025год».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования(обнародования),но не ранее 01.01.2025года.

Глава Терновского

муниципального образования

Балашовского муниципального района                               А.В.Пономарев

Приложение к постановлению администрации

Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района

от «23 »декабря 2024 г №39 -п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Ремонт и содержание автомобильных дорог

# и сооружений на них в границах                                                                                       Терновского муниципального образования на 2025 год»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Наименование программы | # - муниципальная программа ««Ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах Терновского муниципального образования на 2025год» |
| Заказчик Программы | - Администрация Терновского МО |
| Срок реализации Программы | 2025 г. |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является: осуществление дорожной деятельности по содержанию, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения (далее – автомобильных дорог общего пользования местного значения); - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения; - повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий; -сохранность автомобильных дорог местного значения. Задачами Программы являются: - совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности. |
| Тип Программы | - Муниципальная Программа |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация МО |
| Целевые индикатор результативности Программы | - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 45,8 км; - капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и т.д. описывается в Приложении |
| Характеристика Программных мероприятий | - обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет:8 689,5 тыс.руб (муниципальный дорожный фонд) 1) 2025 год- 5 721,0 тыс. руб., ( субсидии бюджетам поселений за счет средств областного дорожного фонда) 2)2025 год- 2472,4 тыс.руб(акцизы на нефтепродукты) 3)2025 год- 496,1 тыс.руб (иные межбюджетные трансферты предоставленные из районного бюджета БМР) |
| Система организации контроля за исполнением мероприятий Программы | Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области. |

- Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения программно-целевым методом

Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование дорожного хозяйства осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидий областного дорожного фонда.

Настоящая Программа устанавливает плановые показатели по основному виду деятельности в сфере дорожного хозяйства на 2025  года.

II. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью настоящей Программы является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области: в части улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования; уменьшения дорожно-транспортных происшествий; сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также эффективного использования выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из областного дорожного фонда.

Настоящая Программа представляет собой мероприятия, обеспечивающие решение актуальных для муниципального района задач по улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети.

Основной задачей настоящей Программы является выполнение установленных заданий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области.

Реализация Программы осуществляется в период 2025 года.

III. Описание ожидаемых результатов реализации программы

Реализация программных мероприятий позволит осуществить ремонт в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области.

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих ремонту, указывается в приложении к Программе.

V. Оценка рисков реализации программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

VI. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах производится на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, с учетом оценки степени сложности планируемых ремонтных работ и площади объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района, планируемых к ремонту и содержанию.

VII. Описание системы управления реализацией программы, и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – МО.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию субсидий дорожного фонда области, средства дорожного фонда.

Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

VIII. Оценка эффективности социально-экономических

последствий реализации программы

Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области.

Участие организаций дорожного хозяйства в реализации мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить постоянную занятость их работников и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Своевременный ремонт автомобильных дорог позволит более эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы, сократить вредные выбросы в атмосферу, повысить уровень безопасности дорожного движения.

## Приложение1 к программе

к постановлению

администрации Терновского

муниципального образования

№ 39-п  от  23.12.2024 г

Объёмы финансирования по реализации мероприятий Программы на 2025год

Объем финансирования  ( тыс. руб.)

| № п/п | наименование мероприятий | исполнители мероприятий | акцизы на нефтепродукты | субсидии бюджетам поселений за счет средств областного дорожного фонда | иные межбюджетные трансферты | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и ремонт автомобильных дорог |  | 2 472 400,00 | 5 721 000,00 | 496 100,00 | 8 689 500,00 |
| 1. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 893 300,00 | - |  | 893 300,00 |
| 1.1 | Планировка и грейдирование дорог |  | 143 300,00 |  |  | 143 300,00 |
| 1.1.1 | с.Терновка: ул.Ленинская -500м,ул.Пролетарская-1200м,ул.Советская-3000м.ул.М-Коммунистическая-2500м,ул.Б-коммунистическая 2300м,ул.Пионерская-1500м | Администрация Терновского МО | 50 000,00 | 0 | 0 | 50 000,0 |
| 1.1.2 | с.Сухая Елань: ул.Ворошилова-320м,ул.Коммунистическая-840м,ул.Молодежная-810м,ул.Крупской 1000м. | Администрация Терновского МО | 50 000,00 | 0 | 0 | 50 000,00 |
| 1.1.3 | с.Данилкино: ул.Ленина-1600м.ул.Советская-2000м,ул.Пролетарская-1500м | Администрация Терновского МО | 43 300,00 | 0 | 0 | 43 300,00 |
| 1.2 | Зимнее содержание дорог: очистка от снега, обработка антигололедными средствами | Администрация Терновского МО | 700 000,00 | 0 |  | 700 000,00 |
| 1.3 | Летнее содержание дорог: окашивание травы дорог местного значения, не менее двух раз за сезон | Администрация Терновского МО | 50 000,00 | 0 |  | 50 000,00 |
| 2. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | 1 579 100,00 | 5 721 000,00 | 496 100,00 | 7 796 200,00 |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации ремонта автомобильных дорог, строительный контроль, экспертиза сметной документации, подготовка проекта размещения дорожных знаков | Администрация Терновского МО | 250 100,00 | 0 | 0 | 250 100,00 |
| 2.2 | Обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог с твердым покрытием |  | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |
| 2.3 | выполнение работ по ямочному ремонту дорог с.Данилкино,с.Сухая Елань, с.Терновка,засыпка щебнем от с.Сухая Елань до п.Спартак 700м | Администрация Терновского МО |  |  | 496 100,00 | 496100,00 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значении с.Терновка, ул.Ленинская: прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения -1100 п.м (в том числе за счет средств областной субсидии 650 п.м.) |  | 1 279 000,00 | 5 721 000,00 |  | 7 000 000,00 |
|  | Всего |  | 2 472 400,0 | 5 721 000,0 | 496 100,0 | 8 689 500,0 |

Глава Терновского

муниципального образования

Балашовского муниципального района

Саратовской области                                                                                              А.В.Пономарев

Приложение 2

Перечень мероприятий,

в целях софинансирования которых предоставляется субсидия

бюджету Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области

| Наименование мероприятия | Срок окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, предусмотренного в бюджете сельского поселения области, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | областного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | 01.09.2025 г. | 5 721 000,00 | 5 721 000,00 |
| Всего: |  | 5 721 000,00 | 5 721 000,00 |

Плановые значения целевых показателей результативности расходов бюджета Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области, в целях финансового обеспечения которых предоставляется субсидия

бюджету Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области

| Наименование показателя результативности | Значение показателя результативности | Год, на который запланировано достижение значения показателя результативности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности (километров) | 0,650 | 2025 |

Примечание: объемы финансирования Программы являются прогнозным, исполняются в пределах фактически поступивших средств в муниципальный дорожный фонд поселения и подлежат корректировке в текущем финансовом году.

Глава Терновского

муниципального образования

Балашовского муниципального района                            		                         А.В.Пономарев